ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

Администрация МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство парковой зоны, Подсыпка отсевом дорожек, Изготовление и установка бетонной лестницы, Ремонт светильников | 150 кв.м. 45 кв.м. 1 шт. 6 шт. | 150 кв.м. 45 кв.м. 1 шт. 6 шт. | 121708,00 | 109537,20 | 10745,80 | 1425,00 | 121708,00 | 109537,20 | 10745,80 | 1425,00 | 121708,00 | 109537,20 | 10745,80 | 1425,00 | 0 |
| Устройство контейнерных площадок под мусор | 5 шт. | 5 шт. | 306151,00 | 270980,80 | 31595,20 | 3575,00 | 306151,00 | 270980,80 | 31595,20 | 3575,00 | 306151,00 | 270980,80 | 31595,20 | 3575,00 | 0 |
| Установка дорожных знаков и светофоров Т 7 | 156 шт. | 134 шт. | 840685,00 | 761082,00 | 74603,00 | 5000,00 | 840685,00 | 761082,00 | 74603,00 | 5000,00 | 840685,00 | 761082,00 | 74603,00 | 5000,00 | 0 |
| Итого |  |  | 1268583,00 | 1141600,00 | 116944,00 | 10000,00 | 1268583,00 | 1141600,00 | 116944,00 | 10000,00 | 1268583,00 | 1141600,00 | 116944,00 | 10000,00 | 0 |

| Глава администрации поселения ____________ Г.А.Галич |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Ю.Ю.Курносова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | ______________________ |  |  |
| Исполнитель Гусева И.В. 8-8137998242 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |