Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов     бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.

|  | КОДЫ |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 00369082 |
| Глава по БК БК | 040 |
| по ОКАТО | 41239554000 |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОДОВОЙ    ОТЧЕТ ОБ   ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселение Приозерского муниципального района ЛО»» за 2024 год.

Согласовано:

Глава администрации                                                                      С.Н. Семенова

Ответственный исполнитель:

Зам. главы администрации  Кузнечнинского городского поселения Иванова О.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес:  kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись_______________________

olga.belka2013@yandex.ru

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области » за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО на 2022-2030 годы».

Утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 30.12.21г. № 203

Данная муниципальная программа направлена на:

- Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения,

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,

- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог,

- Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 26.12.2024 г постановлением № 514 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:

1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог- 9,059 км.

2. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, протяженность – 100 м2.

3. Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения:

- Закупка искусственных дорожных неровностей (лежачий полицейский) в количестве 4 ед.

Достижение целевых показателей Программы

за период: 2024 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 9,059 | 9,059 | 100 |
| 2. | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | М2 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения | Ед. | 44 | 44 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2024 году утверждены ассигнования в сумме 2 692,3 тыс.руб., исполнено за 2024 год – 2 430,5 тыс.руб., или 90,3 % от утвержденного плана.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1

Рit = ------ = 1,

1

1

2. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного    значения

1

Рit = ------= 1

1

3. Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения:

- Закупка искусственных дорожных неровностей (лежачий полицейский).

44

Рit = ------= 1

44

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

m

SUM Рit

3

Ht = ------- x 100 = 100%

3

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100

Эt = -----------   x   100 =110,7 %

90,3

Вывод:

За отчетный период реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО в 2024 году» составляет 110,7 % - эффективность высокая.