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Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области » за 2024 год
            Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО на 2022-2030 годы». 
Утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 30.12.21г. № 203
       Данная муниципальная программа направлена на: 
- Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения, 
- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 
- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, 
- Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов в поселении.

    Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 26.12.2024 г постановлением № 514 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.
	На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог- 9,059 км.

2. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, протяженность – 100 м2.  
3. Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения: 
     - Закупка искусственных дорожных неровностей (лежачий полицейский) в количестве 4 ед. 

Достижение целевых показателей Программы
за период: 2024 год
	№ строки
целе-вого показа-теля
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	км
	9,059
	9,059
	100

	2.
	Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	М2
	100
	100
	100

	3.
	Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения
	Ед.
	44
	44
	100




На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2024 году утверждены ассигнования в сумме 2 692,3 тыс.руб., исполнено за 2024 год – 2 430,5 тыс.руб., или 90,3 % от утвержденного плана. 





Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

                                       Пфit
                                Рit = ------,
                                       Ппit

где:
Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;
Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
i - номер показателя Программы.

       1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
                                              1
                                Рit = ------ = 1,
                                             1

                                          1

2. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного    значения
[bookmark: _Hlk190185941]                                             1
                                Рit = ------= 1
                                              1
3. Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения: 
     - Закупка искусственных дорожных неровностей (лежачий полицейский).
                                          44
                                Рit = ------= 1
                                           44


6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:
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                                 SUM Рit
                                      1
                            Ht = ------- x 100 = 
                                      m
где:
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;
m - количество показателей Программы.
                                      m
                                 SUM Рit
                                      3
                            Ht = ------- x 100 = 100%
                                      3


7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

                                    Ht
                              Эt = ---- x 100,
                                    St
где:
Эt - эффективность Программы в год t;
St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
                                           100
                              Эt = -----------   x   100 =110,7 %
                                           90,3

Вывод:   
За отчетный период реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО в 2024 году» составляет 110,7 % - эффективность высокая.
