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Администрация Кузнечнинского городского поселения  Приозерского муниципального района Ленинградской области
Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.
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                   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

««ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО» за 2023 год.

Согласовано:

Глава администрации                                                 Н.Н.Становова

Ответственный исполнитель:
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тел. (8-813-79) 98-242 

эл.адрес:  kuznechnoe2005@yandex.ru
Подпись_______________________

olga.belka2013@yandex.ru

Отчет реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области»» за 2023г.
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2030 года»» утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 24.12.22г. № 303. Данная муниципальная программа направлена на: создание комфортных условий проживания населения, улучшение качества предоставляемых бытовых услуг, повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности.
Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 25.10.2023г постановлением № 481 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.


На 2023 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:
1. Поддержание устойчивой работы объектов преобразований в жилищно-коммунальной сфере.
-  Замена участков тепловых сетей между Котельной №1 и Узел №1 мкр. Ровное

              -  Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки территории. Разработка комплексных программ.
             Разработано и актуализировано -4 ед. 
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
        - Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных
3. Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО 
для обеспечения условий проживания населения.
             - Возмещение затрат бани в п. Кузнечное

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2023 году составили 44 557,0 тыс.руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 33 496,7 тыс.руб.;

- местный бюджет –  11 060,3тыс.руб.
Достижение целевых показателей Программы

	№ строки
	Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	Планируемое на текущий год
	Фактическое за отчетный период
	Процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Поддержание  устойчивой работы объектов  преобразований в жилищно-коммунальной сфере
	Ед.
	2
	2
	100

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

	Ед.
	1
	1
	100

	3
	Возмещение затрат бани в п. Кузнечное
	Ед.
	1
	1
	100


На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2023 году утверждены ассигнования в сумме 44 557,0 тыс. руб., исполнено за 2023 год – 44 557,0 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

        Пфit

Рit = ------,

        Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. Поддержание устойчивой работы объектов преобразований в жилищно-коммунальной сфере
                                            2
                                Рit = ------ = 1,0

                                            2
  2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
                                            1

                                Рit = ------ = 1,0

                                            1

3. Возмещение затрат бани в п. Кузнечное

                                             1
                                Рit = ------ = 1,0

                                       1
где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.
6. Интегральная оценка результативности мероприятий: 
                                  m

                                 SUM Рit

                                       1

                            Ht = -------  x 100 =  3/3 х 100 = 100,0
                                       m
где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

                                    Ht

                              Эt = ---- x 100,

                                    St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

                                                 100
                                         Эt = -------​​​​---_   x 100 = 100

                                                     100
Вывод: 

за отчетный период реализация программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования» составляет 100% - эффективности и соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

