Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение » в 2019 году

Муниципальной программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение 28.12.2017 года №221 и Постановлением админстрации №26 от 26.03.2019 года «О внесении изменений в Постановление №221 от 28.12.2017 года  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2018-2024»

Основными целями и задачами муниципальной программы  является формирование комфортной городской среды на территории МО Кузнечнинское городское поселение путем благоустройства дворовых и общественных территорий. Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  поселения, а так же дополнительное оборудование для маломобильных групп и инвалидов.

Важными задачами реализации программы являются:

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и приемке работ;

- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов; - свободное право предложения объектов для включения в программу;

- доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Программа  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2018-2024 годы» состоит из двух основных мероприятий:

- Благоустройство дворовых территории

- Благоустройство общественных территорий

На 2019 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий: «Благоустройство дворовой территории по адресу п. Кузнечное, ул. Юбилейная д.1-2, д.11-12 (1–й этап)»

На выполнение данных работ по благоустройству дворовой территории было предусмотрено финансирование в размере 7 356,6 тыс. руб.: из них срества местного бюджета составили 490,5 тыс.руб., средства Областного и Федерального бюджета составили 6866,2 тыс. руб.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме на 2019 год составило 98,2%.

Выполнение плана реализации мероприятий по программы

| № | Источники финансирования |  | План 2019 (тыс.руб) |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018г. |  | 2019г. факт |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  | 2023г. |  | 2014г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| ОБЩИЕ РАСЗОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 7490,5 |  | 0 |  | 7356,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 7000,00 |  | 0 |  | 6866,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 490,5 |  | 0 |  | 490,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 7 409,5 |  | 0 |  | 7 356,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 7000,00 |  | 0 |  | 6866,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 490,5 |  | 0 |  | 490,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| й | Всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Фактическое достижение  целевых показателей муниципальной «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в 2019 году»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Кузнечнинское городское поселение | Федеральный бюджет и бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
|  | Задача №1 Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 0 | 0 | Площадь благоустроенных общественных территорий | % | 0 | 100 (от отобранных предложений за период общественного обсуждения) |
|  | Задача №2 Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий | 490,5 | 6866,2 | Количество дворовых территорий с комплексным благоустройством | % | 0 | 100 (от отобранных предложений за период общественного обсуждения) |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2019 год:

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в 2019 году»  составляет 98,2% - эффективность реализации подпрограммы  высокая.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес:  kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись_______________________