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Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 28.12.2022 г. №310 (в редакции постановлений от 25.10.2023 г.№480, от 27.12.2023 г. №601, от 26.12.2024 г. №513).
Данная программа предусматривает финансирование мероприятий, реализуемых в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Основной целью данной Программы является содействие созданию комфортных условий проживания граждан Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано:

- ремонт квартир муниципального жилого фонда – 1 ед.;
Выполненные работы:
1. замена трубопровода ГВС, ХВС ул. Юбилейная д.7 кв.38;
2. замена радиаторов ул.Юбилейная д.4 кв.6;

3. замена окна ул.Гагарина д.3 кв.74
- расселение 22 квартир в домах, признанном аварийными и подлежащим сносу, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Пионерская д.8 (12 квартир), ул.Привокзальная, д.9 (10 квартир), расселяемая площадь 1040,1 кв.м., количество переселенных граждан – 58 человек.
- снос аварийного дома, расселенного в 2022 году – 1 единица.

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году составили 105 560,0 тыс.руб. в том числе:
- областной бюджет – 102 080,7 тыс.руб.;
- местный бюджет – 3 479,3 тыс.руб.
Достижение целевых показателей Программы
за период: 2024 год
	№ строки

целе-вого показа-теля
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда
	ед.
	1
	3
	300

	2.
	Количество расселенных помещений
	ед.
	22
	22
	100

	3. 
	Количество снесенных домов
	ед.
	1
	1
	100


Выполнение плана реализации мероприятий Программы
за период: 2024 год
	№
п-п
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	102889,5 в т.ч.:

ОБ – 102080,7
МБ – 808,8
	90122,6 в т.ч.:

ОБ – 89313,8
МБ – 808,8
	100%

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»
	2670,5 в т.ч.:

МБ – 2670,5
	2653,5 в т.ч.:

МБ – 2653,5
	100%

	
	ИТОГО
	105560,0
	92776,1
	100%


Оценка эффективности реализации Программы
1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:
1.1. Отношение фактического количества отремонтированных квартир к плановому количеству отремонтированных квартир:

Рок = Рфок/Рпок = 3/1 = 3
1.2. Отношение фактического количества расселенных помещений к плановому количеству расселенных помещений:

Ррп = Рфрп/Рпрп = 22/22 = 1

1.3. Отношение фактического количества снесенных домов к плановому количеству снесенных домов:

Рсд = Рфсд/Рпсд = 1/1 = 1
1.4. Интегральная оценка результативности Программы:


Н2023 = ((Рок+Ррп+Рсд)/3)х100 = 167%
2. Эффективность реализации Программы:

2.1. Степень соответствия бюджетных затрат по Программе запланированному уровню затрат:


Э2024 = Н2024/S2024 = 167%/0,88 = 190%
S2024 – уровень финансирования Программы в 2024 году, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в 2024 году
S2024 = 92776,1/105560,0= 0,88
Вывод: эффективность реализации Программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году составляет 190% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.
