Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 27.12.2016г. № 150 в новой редакции и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.
[bookmark: _GoBack]	На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:
1. Уличное освещение: 
1.1. Количество месяцев обслуживания сетей уличного освещения-12 мес.
1.2. Замена приборов учета потребляемой электроэнергии-2 шт.
2. Благоустройство и озеленение:
2.1.  Устройство клумб ( переносных вазонов) подлежащих уходу-40 ед.
3. Прочие мероприятия по благоустройству
3.1. Санитарное содержание территории муниципального образования-33910000 кв.м
3.2. Монтаж, демонтаж новогодней ели – 2 ед.
3.3 Выпил аварийных деревьев – 8 ед.
3.4 Содержание детских площадок -5 ед.
3.5 Содержание мест массового отдыха населения на воде-1ед.
3.6 Очистка крыши от наледи- 1здание
3.7 Очистка пожарного пирса-1ед.
4. Мероприятия по охране окружающей среды:
4.1 Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования – 1 ед.
	
За 2016 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 3376,1 тыс.руб., что составляет 8,8% расходной части бюджета. Исполнение за 2016 год составляет  99,9% от предусмотренных ассигнований .
		Выполнение плановых мероприятий по программе  составило 100%.
	По сравнению с 2016 годом финансирование мероприятий по программе в 2016 году уменьшилось на 510,0 тыс.руб. или на 13% . Ряд работ по выполнялся по другой программе.

Достижение целевых показателей
за период: 2016 год  
	№ строки 
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Уличное освещение

	1.1.
	Количество месяцев обслуживания сетей уличного освещения
	мес.
	12
	12
	100%

	1.2.
	Замена приборов учета потребляемой электроэнергии
	Шт.
	2
	2
	100%

	2. Благоустройство и озеленение

	2.1.
	Устройство клумб ( переносных вазонов) подлежащих уходу
	ед
	40
	40
	100%

	3. Прочие мероприятия

	3.1.
	Санитарное содержание территории муниципального образования
	Кв.м
	33910000
	33910000
	100%

	3.2. 
	Монтаж, демонтаж новогодней ели 
	ед. 
	2
	2
	100%

	3.3
	Выпил аварийных деревьев
	ед.
	8
	8
	100%

	3.4
	Содержание детских площадок
	ед.
	5
	5
	100%

	3.5
	Содержание мест массового отдыха населения на воде
	ед.
	1
	1
	100%

	3.6
	Очистка крыши от наледи
	Зд.
	1
	1
	100%

	3.7
	Очистка пожарного пирса
	ед.
	1
	1
	100%

	4. Мероприятия по охране окружающей среды

	4.1.
	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования
	Ед.
	1
	1
	100%


	

Выполнение плана мероприятий
за период: 2016 год  
	№ строки
мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое 
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Уличное освещение

	1.1. 
	Количество месяцев обслуживания сетей уличного освещения
	1131,0
	1128,5
	99,8%

	1.2.
	Замена приборов учета потребляемой электроэнергии
	4,5
	4,5
	100%

	
	Итого
	1135,5
	1133,0
	99,9

	2. Благоустройство и озеленение

	2.1.
	Устройство клумб ( переносных вазонов) подлежащих уходу
	80,0
	79,6
	99,6

	
	Итого
	80,0
	79,6
	99,6

	3. Прочие мероприятия

	3.1.
	Санитарное содержание территории муниципального образования
	1843,9
	1843,3
	100%

	3.2. 
	Монтаж, демонтаж новогодней ели 
	44,8
	44,8
	100%

	3.3
	Выпил аварийных деревьев
	71,2
	71,2
	100%

	3.4
	Содержание детских площадок
	115,0
	115,0
	100%

	3.5
	Содержание мест массового отдыха населения на воде
	6,2
	6,2
	100%

	3.6
	Очистка крыши от наледи
	5,2
	5,2
	100%

	3.7
	Очистка пожарного пирса
	17,8
	17,8
	100%

	
	Итого
	2104,1
	2103,5
	100%

	4. Мероприятия по охране окружающей среды

	4.1.
	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования
	60,0
	60,0
	100%

	
	Итого
	60,0
	60,0
	100%

	
	Итого по муниципальной программе
	3379,6
	3376,1
	99,9%



Оценка результативности реализации Программы за 2016 год в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:
1.1. Индекс результативности мероприятий:
1.1. по обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.): 
                                        Пфit      1133,0   
                                Рit = ------ = ----------------------- = 1
                                        Ппit      1135,5 
                            
1.2 Эффективность реализации мероприятий:
                                   
                                      Ht                100    
                              Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%
                                       St               100
Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:
1. Индекс результативности мероприятий:
        1.1. по объему (м³): 
                                        Пфit      79,6   
                                Рit = ------ = ----------- = 1
                                        Ппit      80,0    
        1.2. по количеству (ед.): 
                                        Пфit      40  
                                Рit = ------ = --- = 1
                                        Ппit      40     
2. Эффективность реализации мероприятий:
                                       Ht               100    
                              Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%
                                       St                100
Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. «Прочие мероприятия»:
1. Индекс результативности мероприятий:
1.1. Санитарное содержание территории, монтаж и демонтаж новогодней ели,выпил аварийных деревьев,содержание детских площадок,содержание мест массового отдыха населения на воде, очистка крыши от наледи,очистка пожарного пирса (усл.ед): 
                                        Пфit     2103,5
                                Рit = ------ = ----------    =  1
                                        Ппit     2104,1
1.2. Эффективность реализации Программы:
                                       Ht              100    
                              Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100
                                       St               100
Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:
1. Индекс результативности мероприятий:
1.1. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории (ед)
                                        Пфit      60,0    
                                Рit = ------ = ------- = 1
                                        Ппit     60,0     
                                        

2. Эффективность реализации мероприятия:
                                       Ht              100    
                              Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100
                                       St              100
Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:   
1. Уличное освещение
1. Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %;
Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,
	
Д= 14/14х100%
Д = 100% 
Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.
2. Благоустройство и озеленение
2. Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %
Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,
	
Д= 40/40х100%
Д = 100% 
Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.
3. Прочие мероприятия
3. Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %
Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,
	
Д= 7/7х100%
Д = 100% 
Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.
4. Мероприятия по охране окружающей среды
4.1 Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %
                                         Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,
	
                                                                 Д= 1/1х100%
                                                              Д = 100% 
5. Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.

Оценка социально-экономической 
эффективности от реализации муниципальной программы. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по показателю - критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в расчете на одного жителя:

	Кфв = (
	О2
Ч2
	:
	О1
Ч1
	) х 100%, где:


О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в предыдущем году; 
О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в отчетном году; 
Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году; 
Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году; 
К фв должен быть не менее 1

	Кфв = (
	3376,1
 4345
	:
	3886,1
4345
	) х 100=0,78:0,89*100 = 87



За 2016 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в расчете на одного жителя составил 87. 

В результате реализации мероприятий программы в 2016 году  достигнуты поставленные цели и задачи: 
- созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха, проживания  населения на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. 
- приведены в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственный исполнитель программы: 
Специалист администрация  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Фильчук П.В.
тел. (8-813-79) 98-332 

Подпись_______________________

