Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 27.12.2016г. № 150 в новой редакции и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Количество месяцев обслуживания сетей уличного освещения-12 мес.

  - Замена приборов учета потребляемой электроэнергии-2 шт.

- Благоустройство и озеленение:

  - Устройство клумб ( переносных вазонов) подлежащих уходу-40 ед.

- Прочие мероприятия по благоустройству

3.1. Санитарное содержание территории муниципального образования-33910000 кв.м

3.2. Монтаж, демонтаж новогодней ели – 2 ед.

3.3 Выпил аварийных деревьев – 8 ед.

3.4 Содержание детских площадок -5 ед.

3.5 Содержание мест массового отдыха населения на воде-1ед.

3.6 Очистка крыши от наледи- 1здание

3.7 Очистка пожарного пирса-1ед.

- Мероприятия по охране окружающей среды:

4.1 Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования – 1 ед.

За 2016 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 3376,1 тыс.руб., что составляет 8,8% расходной части бюджета. Исполнение за 2016 год составляет  99,9% от предусмотренных ассигнований .

Выполнение плановых мероприятий по программе  составило 100%.

По сравнению с 2016 годом финансирование мероприятий по программе в 2016 году уменьшилось на 510,0 тыс.руб. или на 13% . Ряд работ по выполнялся по другой программе.

Достижение целевых показателей

за период: 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество месяцев обслуживания сетей уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 1.2. | Замена приборов учета потребляемой электроэнергии | Шт. | 2 | 2 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство клумб ( переносных вазонов) подлежащих уходу | ед | 40 | 40 | 100% |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание территории муниципального образования | Кв.м | 33910000 | 33910000 | 100% |
| 3.2. | Монтаж, демонтаж новогодней ели | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 3.3 | Выпил аварийных деревьев | ед. | 8 | 8 | 100% |
| 3.4 | Содержание детских площадок | ед. | 5 | 5 | 100% |
| 3.5 | Содержание мест массового отдыха населения на воде | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3.6 | Очистка крыши от наледи | Зд. | 1 | 1 | 100% |
| 3.7 | Очистка пожарного пирса | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования | Ед. | 1 | 1 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество месяцев обслуживания сетей уличного освещения | 1131,0 | 1128,5 | 99,8% |
| 1.2. | Замена приборов учета потребляемой электроэнергии | 4,5 | 4,5 | 100% |
|  | Итого | 1135,5 | 1133,0 | 99,9 |
| 2. Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство клумб ( переносных вазонов) подлежащих уходу | 80,0 | 79,6 | 99,6 |
|  | Итого | 80,0 | 79,6 | 99,6 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание территории муниципального образования | 1843,9 | 1843,3 | 100% |
| 3.2. | Монтаж, демонтаж новогодней ели | 44,8 | 44,8 | 100% |
| 3.3 | Выпил аварийных деревьев | 71,2 | 71,2 | 100% |
| 3.4 | Содержание детских площадок | 115,0 | 115,0 | 100% |
| 3.5 | Содержание мест массового отдыха населения на воде | 6,2 | 6,2 | 100% |
| 3.6 | Очистка крыши от наледи | 5,2 | 5,2 | 100% |
| 3.7 | Очистка пожарного пирса | 17,8 | 17,8 | 100% |
|  | Итого | 2104,1 | 2103,5 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования | 60,0 | 60,0 | 100% |
|  | Итого | 60,0 | 60,0 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 3379,6 | 3376,1 | 99,9% |

Оценка результативности реализации Программы за 2016 год в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      1133,0

Рit = ------ = ----------------------- = 1

Ппit      1135,5

1.2 Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по объему (м³):

Пфit      79,6

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit      80,0

1.2. по количеству (ед.):

Пфit      40

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      40

2. Эффективность реализации мероприятий:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. «Прочие мероприятия»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Санитарное содержание территории, монтаж и демонтаж новогодней ели,выпил аварийных деревьев,содержание детских площадок,содержание мест массового отдыха населения на воде, очистка крыши от наледи,очистка пожарного пирса (усл.ед):

Пфit     2103,5

Рit = ------ = ----------    =  1

Ппit     2104,1

1.2. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории (ед)

Пфit      60,0

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit     60,0

2. Эффективность реализации мероприятия:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St              100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

1. Уличное освещение

1. Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %;

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д= 14/14х100%

Д = 100%

Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.

2. Благоустройство и озеленение

2. Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д= 40/40х100%

Д = 100%

Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.

3. Прочие мероприятия

3. Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д= 7/7х100%

Д = 100%

Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.

- Мероприятия по охране окружающей среды

  - Доля планируемых целевых показателей и фактического его исполнения  - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д= 1/1х100%

Д = 100%

- Доля исполнения целевых показателей уличного освещения 2016 году составила 100%.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по показателю - критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К фв должен быть не менее 1

| Кфв = ( | 3376,1 4345 | : | 3886,1 4345 | ) х 100=0,78:0,89*100 = 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

За 2016 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в расчете на одного жителя составил 87.

В результате реализации мероприятий программы в 2016 году  достигнуты поставленные цели и задачи:

- созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха, проживания  населения на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

- приведены в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-332

Подпись_______________________