АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЧНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 26 декабря 2024 года № 510 Внесение изменений в постановление № 174 от 08.05.2024 г О внесении изменений в постановление администрации № 479 от 25.10.2023 г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области». |
| --- |
| В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Постановления администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021г. № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области», в целях повышения уровня благоустроенности поселения и улучшения жизни населения Кузнечнинское городское поселения, администрация Кузнечнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Внести изменения в Постановление № 174 от 08.05.2024 г « О внесении изменений в постановление № 479 от 25.10.2023 г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» в финансовое обеспечение 2024 года в Таблице 1 разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы/ подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации» сумму 2024 г 9916,2 тыс.руб заменить на 11628,0 тыс.руб ., сумму 2025 года 5624,7 тыс.руб заменить на 5900,00., сумму 2026 года 5821,7 тыс.руб заменить на 4540,0 тыс.руб., сумму 2027 года 1581,6 тыс.руб. Всего 37333,9 тыс. руб заменить на 39620,9 тыс.руб ., таблицы № 2, 4 , 5 читать в новой редакции. 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кузнечнинского городского поселения в сети интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |  |

Глава администрации

Кузнечнинского городского поселения				С.Н.Семенова

Разослано: дело-2, Бух.-1, ЖКО- 1, КСО -1.

Таблица 2

Целевые показатели

муниципальной программы

«Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретаемых энергосберегающих светильников | плановое значение | 80 | 69 | - | 60 | 60 | 60 | 25 |  |
|  |  | фактическое значение | 80 | 69 | - |  |  |  |  |  |
| квадратные метры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь засаживаемая рассадой | плановое значение | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |  |
|  |  | фактическое значение | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | фактическое значение | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| Кубический метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем вывезенного мусора с пляжа | плановое значение | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  |
|  |  | фактическое значение | 12 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории

Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| № | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 39620,9 | 9719,8 | 6251,5 | 11628,0 | 5900,0 | 4540,0 | 1581,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3645,0 | 1175,0 | 570,0 | 950,0 | 950,0 |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 35975,9 | 8544,8 | 5681,5 | 10678,0 | 4950,0 | 4540,0 | 1581,6 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местный бюджет |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Программа «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кузнечнинского городского поселение, ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение ,Правительство Ленинградской области | 2022 | 9719,8 | 8544,8 | 1175,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 6251,5 | 5681,5 | 570,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 11628,0 | 10678,0 | 950,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 5900,0 | 4950,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 4540,0 | 4540,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1581,6 | 1581,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022-2027 | 39620,9 | 35975,9 | 3645,0 |  | - |  | - |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы благоустройства" |  | 2022 | 9709,7 | 8534,7 | 1175,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 6164,7 | 5594,7 | 570,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 11243,1 | 10293,1 | 950,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 5700,0 | 4750,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 4340,0 | 4340,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1381,6 | 1381,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2027 | 38539,1 | 34894,1 | 3645,0 |  | - |  | - |  |
| Мероприятие : Уличное освещение |  | 2022 | 1271,0 | 1271,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 1677,7 | 1677,7 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 2734,4 | 2734,4 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 1040,0 | 1040,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1081,6 | 1081,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2027 | 9004,7 | 9004,7 | - |  | - |  | - |  |
| Мероприятие : Благоустройство и озеленение |  | 2022 | 574,0 | 574,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 191,9 | 191,9 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2027 | 1865,9 | 1865,9 | - |  | - |  | - |  |
| Мероприятие : Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2022 | 6627,9 | 6627,9 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 3887,0 | 3887,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 7316,8 | 7316,8 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2027 | 23831,7 | 23831,7 | - |  | - |  | - |  |
| Мероприятие : Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2022 | 1236,8 | 61,8 | 1175,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 600,0 | 30,0 | 570,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 1000,0 | 50,0 | 950,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 1000,0 | 50,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2027 | 3836,8 | 191,8 | 3645,0 |  | - |  | - |  |
| Процессное мероприятие "Охрана окружающей среды" |  | 2022 | 10,1 | 10,1 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 86,8 | 86,8 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 200,0 | 200,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2026 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2027 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2027 | 296,9 | 296,9 | - |  | - |  | - |  |
| Мероприятие : По охране окружающей среды |  | 2022 | 10,1 | 10,1 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | 86,8 | 86,8 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 200,0 | 200,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2027 | 296,9 | 296,9 | - |  | - |  | - |  |
| Процессное мероприятие "Реализация функций в сфере обращения с отходами" |  | 2022 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 184,9 | 184,9 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2027 | 784,9 | 784,9 | - |  | - |  | - |  |
| Мероприятие : В области жилищно-коммунального хозяйства |  | 2022 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2023 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2024 | 184,9 | 184,9 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 2025 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 - 2027 | 784,9 | 784,9 | - |  | - |  | - |  |