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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЧНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

		ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
	от  26  декабря   2024 года № 510  
Внесение изменений в постановление № 174 от 08.05.2024 г О внесении изменений в постановление администрации № 479 от 25.10.2023 г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области».

	
     В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Постановления администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021г. № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области», в целях повышения уровня благоустроенности поселения и улучшения жизни населения Кузнечнинское городское поселения, администрация Кузнечнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 174 от  08.05.2024 г « О внесении изменений в постановление № 479 от 25.10.2023 г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области» в  финансовое обеспечение 2024 года в Таблице 1 разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы/ подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации» сумму 2024 г 9916,2 тыс.руб заменить на 11628,0 тыс.руб ., сумму 2025 года  5624,7 тыс.руб   заменить на 5900,00., сумму 2026 года 5821,7 тыс.руб   заменить на 4540,0 тыс.руб., сумму 2027 года 1581,6 тыс.руб.  Всего    37333,9 тыс. руб  заменить на 39620,9 тыс.руб ., таблицы № 2, 4 , 5  читать в новой редакции.
    2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации  Кузнечнинского городского поселения в сети интернет.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Разослано: дело-2, Бух.-1, ЖКО- 1, КСО -1. 


Таблица 2
Целевые показатели 
муниципальной программы
«Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» 

	№ строки
	Наименование
целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы
	
	Значения целевых показателей
	Справочно: 
базовое значение 
целевого показателя 
(на начало реализации муниципальной программы)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	штуки

	1
	Количество приобретаемых энергосберегающих светильников 
	плановое значение
	80
	69
	-
	60
	60
	60
	25

	
	
	фактическое значение
	80
	69
	-
	
	
	
	

	квадратные метры

	2
	Площадь засаживаемая рассадой
	плановое значение
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	150

	
	
	фактическое значение
	200
	200
	200
	
	
	
	

	единица

	3
	Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды
	плановое значение
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	фактическое значение
	3
	3

	3
	
	
	
	

	Кубический метр

	4
	Объем вывезенного мусора с пляжа
	плановое значение
	12
	30
	30
	30
	30
	30
	20

	
	
	фактическое значение
	12
	30
	30
	
	
	
	



Таблица 4 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Кузнечнинского городского поселения  
Приозерского муниципального района Ленинградской области» 

	№
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. рублей)
	В том числе

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	
	
	

	
	Всего: 
	39620,9
	9719,8
	6251,5
	11628,0
	5900,0
	4540,0
	1581,6

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета (плановый объем)
	
	
	
	
	
	
	

	
	областного бюджета (плановый объем)
	3645,0
	1175,0
	570,0
	950,0
	950,0
	
	

	
	местного бюджета (плановый объем)
	35975,9
	8544,8
	5681,5
	10678,0
	4950,0
	4540,0
	1581,6

	
	прочих источников (плановый объем)
	
	
	
	
	
	
	









Таблица 5
План реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории 
Кузнечнинского городского поселения  
Приозерского муниципального района Ленинградской области» 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	всего
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Благоустройство территории 
Кузнечнинского городского поселения  
Приозерского муниципального района Ленинградской области» 


	Администрация  Кузнечнинского городского поселение, ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение ,Правительство Ленинградской области
	2022
	9719,8
	8544,8
	1175,0
	-
	-

	
	
	2023
	6251,5
	5681,5
	570,0
	-
	-

	
	
	2024
	11628,0
	10678,0
	950,0
	-
	-

	
	
	2025
	5900,0
	4950,0
	950,0
	
	

	
	
	2026
	4540,0
	4540,0
	
	
	

	
	
	2027
	1581,6
	1581,6
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	 
	2022-2027
	39620,9
	35975,9
	3645,0
	 -
	 -

	Процессная часть


	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы благоустройства"
	
	2022
	9709,7
	8534,7
	1175,0
	 -
	 -

	
	
	2023
	6164,7
	5594,7
	570,0
	 -
	 -

	
	
	2024
	11243,1
	10293,1
	950,0
	 -
	 -

	
	
	2025
	5700,0
	4750,0
	950,0
	
	

	
	
	2026
	4340,0
	4340,0
	
	
	

	
	
	2027
	1381,6
	1381,6
	
	
	

	
	
	2022-2027
	38539,1
	34894,1
	3645,0
	-
	-

	Мероприятие : Уличное освещение
	
	2022
	1271,0
	1271,0
	 -
	 -
	 -

	
	
	2023
	1677,7
	1677,7
	 -
	 -
	 -

	
	
	2024
	2734,4
	2734,4
	 -
	 -
	 -

	
	
	2025
	1200,0
	1200,0
	
	
	

	
	
	2026
	1040,0
	1040,0
	
	
	

	
	
	2027
	1081,6
	1081,6
	
	
	

	
	
	2022 - 2027
	9004,7
	9004,7
	 -
	 -
	 -

	Мероприятие : Благоустройство и озеленение
	
	2022
	574,0
	574,0
	 -
	 -
	 -

	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2024
	191,9
	191,9
	 -
	 -
	 -

	
	
	2025
	500,0
	500,0
	
	
	

	
	
	2026
	300,0
	300,0
	
	
	

	
	
	2027
	300,0
	300,0
	
	
	

	
	
	2022 - 2027
	1865,9
	1865,9
	 -
	 -
	 -

	Мероприятие : Прочие мероприятия по благоустройству
	
	2022
	6627,9
	6627,9
	 -
	 -
	 -

	
	
	2023
	3887,0
	3887,0
	-
	-
	-

	
	
	2024
	7316,8
	7316,8
	-
	 -
	 -

	
	
	2025
	3000,0
	3000,0
	
	
	

	
	
	2026
	3000,0
	3000,0
	
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	
	
	

	
	
	2022 - 2027
	23831,7
	23831,7
	 -
	 -
	 -

	Мероприятие : Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	2022
	1236,8
	61,8
	1175,0
	 -
	 -

	
	
	2023
	600,0
	30,0
	570,0
	 -
	 -

	
	
	2024
	1000,0
	50,0
	950,0
	 -
	 -

	
	
	2025
	1000,0
	50,0
	950,0
	
	

	
	
	2026
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2022 - 2027
	3836,8
	191,8
	3645,0
	-
	-

	Процессное мероприятие "Охрана окружающей среды"
	
	2022
	10,1
	10,1
	-
	 -
	 -

	
	
	2023
	86,8
	86,8
	-
	 -
	 -

	
	
	2024
	200,0
	200,0
	-
	 -
	 -

	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2026
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	-
	
	
	

	
	
	2022-2027
	296,9
	296,9
	-
	 -
	 -

	Мероприятие : По охране окружающей среды
	
	2022
	10,1
	10,1
	-
	 -
	 -

	
	
	2023
	86,8
	86,8
	-
	 -
	 -

	
	
	2024
	200,0
	200,0
	-
	 -
	 -

	
	
	2025
	-
	-
	
	
	

	
	
	2026
	-
	-
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	

	
	
	2022 - 2027
	296,9
	296,9
	-
	 -
	 -

	Процессное мероприятие "Реализация функций в сфере обращения с отходами"
	
	2022
	-
	-
	-
	 -
	 -

	
	
	2023
	-
	-
	-
	 -
	 -

	
	
	2024
	184,9
	184,9
	-
	 -
	 -

	
	
	2025
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	
	2026
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	
	2027
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	
	2022-2027
	784,9
	784,9
	-
	 -
	 -

	Мероприятие : В области жилищно-коммунального хозяйства
	
	2022
	-
	-
	-
	 -
	 -

	
	
	2023
	-
	-
	-
	 -
	 -

	
	
	2024
	184,9
	184,9
	-
	 -
	 -

	
	
	2025
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	
	2026
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	
	2027
	200,0
	200,0
	
	
	

	
	
	2022 - 2027
	784,9
	784,9
	-
	 -
	 -
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