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Администрация муниципального образования 
Кузнечнинское городское поселение муниципального образования 
Приозерский  муниципальный район Ленинградской области
                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   « 02 »   апреля   2014   года   №  40.
	«Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»


В целях организации исполнения бюджета МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году по расходам связанным с капитальными вложениями в объекты муниципальной собственности, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить  Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Приложение).

2. Возложить обязанности по реализации Порядка о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Приозерские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                               Г.А.Галич
ИсполнительЮ.Ю.Курносова

Разослано:дело-2бухг-1.зам-1           
                                                                                                       Приложение к Постановлению

администрации МО Кузнечнинское

городское поселение МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

от "02" апреля 2014г . № 40

Порядок 

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет организацию принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
2. Отбор объектов капитального строительства, в которые необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:
а) приоритетов и целей развития муниципального образования исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования. 
б) оценки целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования, направляемых на капитальные вложения. 
II. Распределение полномочий между департаментами при подготовке и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
1. Ответственным за реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства является  заместитель главы администрации муниципального образования.
2. Ответственные за реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства:
подготавливают проекты документов на утверждение заданий на разработку (корректировку) проектной документации; 

подготавливают проекты документов об утверждении проектно-сметной документации;
подготавливают проекты титульных списков вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году и (или) проекты титульных списков переходящих строек и объектов на очередной финансовый год;
3. Ответственные администрации в целях обеспечения финансирования объектов капитального строительства готовят распределение объемов финансирования по объектам капитального строительства, отчеты об освоении средств бюджета муниципального образования, статическую отчетность об объемах выполненных работ для перечисления бюджетных средств, готовят необходимую ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность для представления в заинтересованные органы исполнительной власти.
III. Подготовка проекта решения
1. Ответственные администрации направляют в срок до 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году, в сектор экономики и финансов администрации муниципального образования бюджетные заявки и предложения по объектам капитального строительства с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
2. Сектор экономики и финансов администрации муниципального образования обобщает бюджетные заявки и готовит предложения о включении в перечень объектов капитального строительства для рассмотрения на комиссии по отбору объектов капитального строительства (далее - Комиссия).
3. Комиссия рассматривает соответствующие материалы в течение 30 дней с даты начала их представления.
4. Комиссия подготавливает проект решения о включении в перечень объектов капитального строительства (далее - проект решения) и выносит протокольное решение.

5. На основании протокольного решения Комиссии сектор экономики и финансов администрации муниципального образования подготавливает предложения по перечню объектов капитального строительства с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием направляет их дальнейшего рассмотрения и утверждения на Совет депутатов муниципального образования.

6. Утвержденный перечень объектов капитального строительства является основанием для распределения объема бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений.
