Администрация муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» декабря 2022 года № 302

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2022-2024 годы».

В соответствии с порядком и методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение, администрация муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2022-2024годы» в новой редакции.

2. Осуществлять финансирование Программы в соответствии с бюджетом МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области                    на 2022-2024 годы.

3. Постановление № 203 от 26.12.2022г.-считать утратившим силу.

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                              Становова Н. Н.

Исп.- Семенова С.Н.

Курносова  Ю. Ю.

Ковалева И.В.

Гусева И.В.

Разослано: дело-1, прокуратура-1, бух. адм-1, зам. гл-1, КСО-1.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «24» декабря 2021 года № 203

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2022-2024 гг.»

Ответственные за разработку Программы:

заместитель главы администрации

пг. Кузнечное

2022

Приложение №1

К постановлению №        от 24.12.2022 года

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО на 2022-2024 годы»

| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО Заместитель главы администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО Заместитель главы администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |
| Участники муниципальной программы | 1.Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение 2.Комитет по дорожному хозяйству Правительства Ленинградской области 3.ООО «Управление капитального строительства» |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них; |
| Задачи муниципальной программы | - Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 80% - Безопасность дорожного движения – 80% - Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 80% |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Дорожная сеть»; Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Безопасность дорожного движения». |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 26 756,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 20 005,8тыс. рублей; 2023 год – 2 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 4 601,0 тыс. рублей Средства местного бюджета 2022 год – 20 005,8тыс. рублей; 2023 год – 2 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 4 601,0 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговых расходов не предусмотрено |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Наиглавнейшей составляющей улично-дорожной сети автомобильных дорог является безопасность дорожного движения.
           Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Кузнечнинское городское поселение составляет  23,9 из них стоящих на балансе муниципальной собственности  9,059км., протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на 2022 год составляла 3,75 км.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования являются:

- Отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего пользования местного значения.

- Недостаточное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

- Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Целью данной программы является:

•	Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог муниципального образования   Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО,

•	создание комфортных условий проживания и отдыха населения- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

•	сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог местного значения

•	повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования

•	 обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

•	снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

•	обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

•	Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении

сохранение существующей дорожной сети МО Кузнечнинское городское поселение, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни;

- сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и   описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО Кузнечнинское городское поселение;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

3) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

4) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

5) кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

- Перечень мероприятий программы

Муниципальная программа состоит из восьми мероприятий. В целях реализации Программы запланированы мероприятия, направленные на достижение целей двух федеральных проектов:

- Федеральный проект «Дорожная сеть»;

- Федеральный проект «Безопасность дорожного движения».

К мероприятиям, направленным на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть», относятся:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Содержание дренажных канав;

- Строительный, технический и авторский надзор, экспертиза проектно-сметной и сметной документации, проектно-изыскательская и сметная документация.

- Приобретение дорожной техники.

К мероприятиям, направленным на достижение целей федерального проекта «Безопасность дорожного движения», относятся:

- Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов и др.;

- Ремонт, замена, восстановление, установка ТСОДД, искусственных сооружений, защитных дорожных сооружений и др. на УДС;

- Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

- Методика

оценки эффективности муниципальных программ

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

Целевые показатели

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2022-2024гг.»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации 2022 | По итогам второго года реализации 2023 | По итогам третьего года реализации 2024 | ……. | По итогам реализации 2021г. |
| Показатель 1, единица измерения % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | плановое значение | 100 | 82 | 85 |  | 100 |
|  |  | фактическое значение | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Безопасность дорожного движения | плановое значение | 100 | 80 | 80 |  | 100 |
|  |  | фактическое значение | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | плановое значение | 80 | 80 | 80 |  | 80 |
|  |  | фактическое значение | 80 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | п/м | Ежегодно | сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | соглашение |
| «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация Схемы дислокации дорожных знаков автомобильных дорог местного значения общего пользования расположенных в границах Кузнечнинское городского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Шт. | летний период | сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | отсутствуют |

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг»

| № | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год реализации | Второй год реализации | Третий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 26 756,8 | 20 005,8 | 2 150,0 | 4 601,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 26 756,8 | 20 005,8 | 2 150,0 | 4 601,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |

Приложение № 5

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2022-2024гг.»

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2022-2024гг.» | Глава администрации, заместитель главы администрации | 2022 | 20 005,8 | 20 005,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 2 150,0 | 2 150,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 4 601,0 | 4 601,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022-2024 | 26 756,8 | 26 756,8 | 0 | 0 | 0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная сеть | Глава администрации, заместитель главы администрации | 2022 | 19 839,9 | 19 839,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 2 150,0 | 2 150,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 4 601,0 | 4 601,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022-2024 | 26 590,9 | 26 590,9 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие по содержанию автомобильных дорог |  | 2022 | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 1650,0 | 1650,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 1560,0 | 1560,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022-2024 | 4 510,0 | 4 510,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие по капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения расположенных на территории МО Кузнечнинское гп. |  | 2022 | 18 539,9 | 18 539,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 3 041,0 | 3 041,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022-2024 | 22 080,9 | 22 080,9 | 0 | 0 | 0 |
| Безопасность дорожного движения | Глава администрации, заместитель главы администрации | 2022 | 165,9 | 165,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022-2024 | 165,9 | 165,9 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие направленные на повышение безопасности дорожного движения. |  | 2022 | 165,9 | 165,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022-2024 | 165,9 | 165,9 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

Сведения о налоговых расходах местного бюджета,

направленных на достижение цели муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг»

| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей госпрограммы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) |  | Размер налогового расхода (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| - | - | - | - | 2022 | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| - | - | - | - | 2023 | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| - | - | - | - | 2024 | Плановое значение |  | Плановое значение |  |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |

Приложение № 7

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период ______________________

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период _______________________

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

от 24.12.2022г.№ 302

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |