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Администрация Кузнечнинское городское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «01» апреля 2025 г.  №  38
«Об организации работ по
 благоустройству территории  

Кузнечнинское городское поселение».

 
С целью повышения уровня благоустройства и санитарного состояния поселка Кузнечное, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений независимо от форм собственности, массовой посадке зелёных насаждений на территории Кузнечнинское городское поселение в 2 этапа:
        I этапа (с 07.04.2025г. по 07.05.2025г.)

       II этапа (с 12.05.2025г. по 30.05.2025г.)
1. Объявить месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния посёлка и прилегающих территорий предприятий и учреждений, мест массового отдыха населения в Кузнечнинское городское поселение с 07 апреля по 30 мая 2025 года.

2. Утвердить план работы по благоустройству территории Кузнечнинское городское поселение на апрель – май 2025 года (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, организаций, учреждений и предпринимателям организовать проведение уборки территории, в соответствии с утверждённым «Планом работ по благоустройству территории Кузнечнинское городское поселение на апрель-май 2025 г», в указанные сроки и в части их касающейся.

3.1. О начале работ и о завершении работ сообщать директору ООО «ЖКО Кузнечнинское городское поселение» Пашину О.П., контактный телефон 8-996-767-84-39.

4.  Директору ООО «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение» Пашину О.П., директору ООО «Кузнечное сервис» Титуленко М.В. и директору ООО «Лисма» Матэуш О.В.:

         Обеспечить участников работ по благоустройству необходимым инвентарём в потребном количестве.

4.1. Организовывать и проводить работы по благоустройству территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение ежедневно с 13.00 до 17.00 часов. 

5.  Директору ООО «ЖКО Кузнечнинское городское поселение» Пашину О.П.  представлять в отдел коммунального хозяйства администрации муниципального района отчёт о ходе выполнения планов мероприятий по благоустройству по форме - Приложение 1, еженедельно по пятницам до 16.00 час., начиная с 07 апреля 2025 года. 

      По окончанию месячника в срок до 30 мая 2025 года представить отчёт        по форме – Приложение 2.

6.  Контроль за организацией и проведением работ по благоустройству возложить на штаб по благоустройству территории Кузнечнинское городское поселение.
7.    Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

 Глава администрации 


         

                  С.Н. Семенова
Исп. Иванова О.В. 98-242

Разослано: дело-1, ЗАО «ЛСР Базовые»-1, ООО КЗ «Кузнечное», ООО «ЖКО»-1, ООО «Кузнечное сервис»-1, ООО «Лисма», МКУ КСЦ-1, зам. главы-1, МП «ТеплоГарант»-1, ООО «СП «Росэнерго»-1, ГП «Приозерское ДРСУ»-1, ГУП «Леноблводоканал».
 Приложение 1.

       ОТЧЕТ
о проведении субботника на территории Кузнечнинское городское поселение

Дата проведения субботника
___________________________________
Организация, (учреждение) ____________________________________
Количество участников субботника___________________________________
Территория, которую убрали  ____________________________________
Объем, вывезенного мусора _____________________________________
Место сбора мусора

_______________________________________
Руководитель_____________________    ____________________________  

                                                                                 Расшифровка Ф.И.О.

Приложение 2.
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Кузнечнинское городское поселение
за апрель - май 2025 года.
	№ п/п
	Мероприятия
	Единица
измерения
	план
	факт

	I.
	Приняли   участие   в   мероприятиях по благоустройству
всего, 

В      том      числе      учащиеся      школ, профессионально-технических училищ
	Чел. 
	
	

	2.


	Санитарная уборка территорий
	Кв.м.


	
	

	3.
	Приведение   в   порядок   памятных    и мемориальных      мест,      гражданских кладбищ
	Ед.
	
	

	4.
	Уборка   несанкционированных   свалок, вывоз мусора
	Ед./куб.м
	
	

	5.
	Посадка деревьев, кустарников
	Шт.
	
	

	6.
	Посадка цветов
	Тыс.шт.
	
	

	     7.
	Ремонт    асфальтобетонных    покрытий дорог
	Км
	
	

	8.
	Очистка подвалов жилых домов
	Ед./кв.м.
	
	

	9. 
	Восстановление   и   ремонт   детских   и спортивных площадок, других объектов малых архитектурных форм
	Ед.
	
	

	10.
	Ремонт отмостков
	Кв.м
	
	

	11.
	Отлов бродячих животных
	Ед.
	
	


Глава администрации ______________________

Исп._______________________
