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Администрация Кузнечнинское городское поселение 
 Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «10» апреля 2024 г.  № 17   
«Об организации работ по
 благоустройству территории  

Кузнечнинское городское поселение».

 
С целью повышения уровня благоустройства и санитарного состояния поселка Кузнечное, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений независимо от форм собственности, массовой посадке зелёных насаждений на территории Кузнечнинского городского поселение в 2 этапа:
        I этапа (с 15.04.2024г. по 08.05.2024г.)

       II этапа (с 13.05.2024г. по 29.05.2024г.)
1. Объявить месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния посёлка и прилегающих территорий предприятий и учреждений, мест массового отдыха населения в Кузнечнинском городском поселении с 15 апреля по 29 мая 2024 года.

2. Утвердить план работы по благоустройству территории Кузнечнинское городское поселение на апрель – май 2024 года (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, организаций, учреждений и предпринимателям организовать проведение уборки территории, в соответствии с утверждённым «Планом работ по благоустройству территории Кузнечнинское городское поселение на апрель-май 2024 г», в указанные сроки и в части их касающейся.

3.1. О начале работ и о завершении работ сообщать директору МП «ЖКО Кузнечнинское городское поселение» Пашину О.П., контактный телефон 8-996-767-84-39.

4.  Директору МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение» Пашину О.П., директору ООО «Кузнечное сервис» Титуленко М.В., ООО «ЛИСМА» Лисовский А.М:

         Обеспечить участников работ по благоустройству необходимым инвентарём в потребном количестве.

4.1. Организовывать и проводить работы по благоустройству территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение ежедневно с 13.00 до 17.00 часов. 

5.  Директору МП «ЖКО Кузнечнинское городское поселение» Пашину О.П.  представлять в отдел коммунального хозяйства администрации муниципального района отчёт о ходе выполнения планов мероприятий по благоустройству по форме - Приложение 1, еженедельно по пятницам до 15.00 час., начиная с 15 апреля 2024 года. 

      По окончанию месячника в срок до 29 мая 2024 года представить отчёт        по форме – Приложение 2.

6.  Контроль за организацией и проведением работ по благоустройству возложить на штаб по благоустройству территории Кузнечнинское городское поселение.
7.    Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Зам.  Главы администрации 




 Семеновой С.Н.
Исп. Семенова С.Н. 98-242

Разослано: дело-1, ЗАО «ЛСР Базовые»-1, ООО КЗ «Кузнечное», МП «ЖКО»-1, ООО «Кузнечное сервис»-1, ООО «ЛИСМА»-1,МКУ КСЦ-1, зам. главы-1, МП «ТеплоГарант»-1, ООО «СП «Росэнерго»-1, ГП «Приозерское ДРСУ»-1, ГУП «Леноблводоканал».
 Приложение 1.

       ОТЧЕТ
о проведении субботника на территории Кузнечнинское городское поселение

Дата проведения субботника
___________________________________
Организация, (учреждение) ____________________________________
Количество участников субботника___________________________________
Территория, которую убрали  ____________________________________
Объем, вывезенного мусора _____________________________________
Место сбора мусора

_______________________________________
Руководитель_____________________    ____________________________  

                                                                                 Расшифровка Ф.И.О.

Приложение 2.
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Кузнечнинское городское поселение
за апрель - май 2024 года.
	№ п/п
	Мероприятия
	Единица
измерения
	план
	факт

	I.
	Приняли   участие   в   мероприятиях по благоустройству
всего, 

В      том      числе      учащиеся      школ, профессионально-технических училищ
	Чел. 
	
	

	2.


	Санитарная уборка территорий
	Кв.м.


	
	

	3.
	Приведение   в   порядок   памятных    и мемориальных      мест,      гражданских кладбищ
	Ед.
	
	

	4.
	Уборка   несанкционированных   свалок, вывоз мусора
	Ед./куб.м
	
	

	5.
	Посадка деревьев, кустарников
	Шт.
	
	

	6.
	Посадка цветов
	Тыс.шт.
	
	

	     7.
	Ремонт    асфальтобетонных    покрытий дорог
	Км
	
	

	8.
	Очистка подвалов жилых домов
	Ед./кв.м.
	
	

	9. 
	Восстановление   и   ремонт   детских   и спортивных площадок, других объектов малых архитектурных форм
	Ед.
	
	

	10.
	Ремонт отмостков
	Кв.м
	
	

	11.
	Отлов бродячих животных
	Ед.
	
	


Исп._______________________
